良一十典

产品评估清单

30款产品 · 五维评估 · 综合优先级排序

文档版本：V1.0

编制日期：2026年06月13日

产品总数：30款

评估维度：监管程度/资质准入/研发成本/开发周期/预期收益

# 第一章  评估说明

本文档对良一十典产品路线图中全部30款产品进行五维综合评估，旨在为产品开发优先级决策提供数据支撑。

## 1.1 评估维度

| 维度 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 监管严格程度 | ★☆☆~★★★★★ | 内容审核要求、行业监管政策力度 |
| 资质准入要求 | ★☆☆~★★★★★ | 许可证、资质认证、平台备案需求 |
| 研发成本金额 | 万元 | 人力成本+技术开发+资源采购总估算 |
| 开发周期 | 周/月 | 从立项到上线的预估工期 |
| 预期收益 | ★☆☆~★★★★★ | 收入潜力、用户规模、市场空间评估 |

## 1.2 综合优先级算法

综合优先级得分 = 预期收益(收益×3) - 监管程度(×1) - 资质要求(×1)。得分越高，表示收益潜力大且准入门槛低，建议优先推进。

# 第二章  产品评估总表

| 阶段 | 产品 | 类别 | 监管 | 资质 | 成本 | 周期 | 收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅已上线 📖 | 产品 | ★☆☆ | ★☆☆ | 2万 | 1周 | ★★☆ |  |
| ✅已上线 🎙️ | 内容 | ★☆☆ | ★☆☆ | 1万 | 3天 | ★★☆ |  |
| 🔄进行中 📱 | 产品 | ★★☆ | ★★☆ | 10万 | 6周 | ★★★★ |  |
| 🔄进行中 🎧 | 内容 | ★★☆ | ★☆☆ | 8万 | 4周 | ★★★ |  |
| 🔄进行中 ✍️ | 社群 | ★★☆ | ★☆☆ | 3万 | 2周 | ★★☆ |  |
| 📋规划中 🏫 | 教育 | ★★★★ | ★★★★★ | 30万 | 16周 | ★★★★★ |  |
| 📋规划中 🌐 | 内容 | ★★☆ | ★☆☆ | 15万 | 8周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 📺 | 内容 | ★★★ | ★★☆ | 30万 | 12周 | ★★★★☆ |  |
| 📋规划中 📚 | 教育 | ★★☆ | ★★☆ | 20万 | 10周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 📱 | 产品 | ★★☆ | ★★★ | 25万 | 12周 | ★★★★☆ |  |
| 📋规划中 🧩 | 文创 | ★★☆ | ★★☆ | 20万 | 12周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 🥽 | 科技 | ★★☆ | ★★☆ | 50万 | 16周 | ★★★★☆ |  |
| 📋规划中 🤖 | 科技 | ★★★ | ★★★ | 40万 | 12周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 🔊 | 科技 | ★★★ | ★★★★ | 80万 | 20周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 🏛️ | 线下 | ★★★★ | ★★★★ | 100万+ | 24周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 👶 | 教育 | ★★☆ | ★★☆ | 12万 | 6周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 🎓 | 教育 | ★★★★ | ★★★★★ | 25万 | 16周 | ★★★★☆ |  |
| 📋规划中 🎮 | IP | ★★★ | ★★★ | 30万 | 14周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 📺 | IP | ★★☆ | ★☆☆ | 40万 | 16周 | ★★★★ |  |
| 📋规划中 📦 | 文创 | ★☆☆ | ★☆☆ | 12万 | 6周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 🃏 | 文创 | ★☆☆ | ★☆☆ | 8万 | 4周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 🖌️ | 文创 | ★☆☆ | ★☆☆ | 15万 | 6周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 ✈️ | 线下 | ★★★ | ★★★ | 20万 | 8周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 🎋 | 线下 | ★★★★ | ★★★★ | 15万 | 8周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 📄 | 教育 | ★★★ | ★★★★ | 20万 | 12周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 🐉 | IP | ★☆☆ | ★☆☆ | 5万 | 4周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 🎨 | IP | ★★★ | ★★★ | 10万 | 6周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 👕 | IP | ★★☆ | ★☆☆ | 8万 | 6周 | ★★★ |  |
| 📋规划中 📅 | 文创 | ★☆☆ | ★☆☆ | 10万 | 4周 | ★★☆ |  |
| 📋规划中 🍵 | 线下 | ★★★ | ★★★ | 30万 | 12周 | ★★☆ |  |

# 第三章  分线分析

## 内容线（6款）

产品：🌐自媒体矩阵、📺国学短剧、🎧音频畅听、🎙️金句卡片、📺纪录片、✍️共修营

内容类产品监管★☆☆~★★☆，成本低至中等，收益★★★~★★★★。自媒体矩阵和音频畅听推荐优先推进。

## 产品线（3款）

产品：📖在线阅读、📱小程序、📱App

在线阅读和金句卡片已上线。小程序进行中，App规划中。App需软著+应用商店审核，成本约25万，周期12周。

## 教育线（5款）

产品：📚线上课程、🏫B端进校园、👶亲子启蒙盒、🎓师资认证、📄素养测评

教育类监管★★★~★★★★★，资质要求高。B端进校园和师资认证需教育部门许可，门槛最高但收益也最高★★★★★。亲子启蒙盒门槛较低，推荐优先。

## 文创线（5款）

产品：📦精装礼盒、🃏成语卡片、🖌️书法套装、🧩益智桌游、📅文化日历

文创产品监管最低★☆☆，无需特殊资质。成本10-20万区间，周期4-12周。成语卡片和文化日历成本低周期短，收益★★★，推荐优先。

## 科技线（3款）

产品：🥽VR沉浸体验、🤖AI国学助手、🔊智能音箱

科技类成本偏高（40-80万），周期长（12-20周）。AI助手需大模型备案，智能音箱需3C+无线电认证。评审通过后可启动。

## 线下线（4款）

产品：🏛️实体书院、✈️文化游学、🎋冬夏令营、🍵雅集空间

线下项目监管★★★~★★★★，需消防/工商/教育等资质。实体书院成本最高(100万+)，但品牌价值大。建议先从雅集空间或游学线路切入。

## IP线（5款）

产品：🐉IP角色形象、🎨数字藏品、👕服饰联名、🎮知识游戏、📺纪录片

IP角色设计成本最低(5万)周期最短(4周)，综合优先级最高。服饰联名可通过品牌合作降低风险。游戏需版号，周期14周。

# 第四章  优先级建议

## 4.1 第一梯队（立即启动）

综合得分最高，低成本短周期低门槛，建议立即立项开发：

🐉 经典IP角色形象 — 5万/4周，美术设计+版权登记，收益★★★

🃏 十典成语卡片 — 8万/4周，印刷品，100-300元中档定价缺口市场

📅 十典文化日历 — 10万/4周，可申请ISBN，兼具实用与收藏价值

👶 亲子国学启蒙盒 — 12万/6周，订阅制，面向3-8岁儿童

👕 良一服饰联名 — 8万/6周，品牌合作降低风险

## 4.2 第二梯队（稳步推进）

🌐 自媒体账号矩阵 — 15万/8周，短视频+图文多平台布局

📦 十典精装礼盒 — 12万/6周，文创电商旗舰产品

🎮 国学知识游戏 — 30万/14周，寓教于乐，需要版号

📚 系统线上课程 — 20万/10周，三级课程体系搭建

## 4.3 第三梯队（战略储备）

🏛️ 实体书院 — 100万+/24周，品牌最高形态，需充足资金

🔊 智能音箱国学版 — 80万/20周，硬件产品，认证周期长

🥽 VR沉浸体验 — 50万/16周，技术含量高，市场教育成本大

🏫 B端进校园 — 30万/16周，教育资质+教材审定，门槛最高但收益最大

🎓 国学师资认证 — 25万/16周，教育培训领域的长期布局

良一十典

让经典回归日常生活 · 做十部经典的终身传播者